Załącznik Nr 4

UMOWA NR ……………………..
wzór umowy

zawarta w dniu ...... …................ w Mikołajkach  pomiędzy:

# Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

ul. Kolejowa 6

11-730 Mikołajki

NIP: 845-198-57-00

(w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących podmiotów, które udzieliły mu stosownego pełnomocnictwa:

Część I:

  - Gmina Giżycko

  - Gmina Miasto Giżycko

  - Gmina Miłki

  - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

  - Powiat Giżycki

  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Część II:

  - Miasto Orzysz,

  - Miasto Pisz,

  - Miasto i Gmina Ruciane-Nida,

  - Powiat Piski,

  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Część III:

  - Gmina Mikołajki

  - Gmina Mrągowo

  - Miasto Mragowo

  - Gmina Ryn

  - Powiat Mrągowski

  - Powiat Giżycki

  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Część IV:

  - Gmina Węgorzewo

  - Gmina Pozezdrze

wyłonionym(ą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

….......................................................................................

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” reprezentowanym(ą) przez:

1. ….................................................................,

łącznie zwane dalej Stronami, została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn „MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA”.

- Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych, dla odcinków o łącznej o długości około 0,4 km zlokalizowanych na terenie dróg będących w administracji GDDKiA, dla projektu pn. „MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA” wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Przedmiot zamówienia obejmuje opisany poniżej zakres:

- wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sygnalizacji świetlnej wraz z dodatkowym przejściem pieszo-rowerowym na skrzyżowaniu DK16 i ul. Kolejowej w Mrągowie (zgodnie z Zał Plan sytuacyjny_1),

- wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok 250 mb wzdłuż DK63 w Węgorzewie (zgodnie z Zał Plan sytuacyjny_2),

- wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku ok 100 mb wzdłuż DK59 w Giżycku (zgodnie z Zał Plan sytuacyjny_3),

- rozwiązanie przebiegu ścieżki rowerowej przez DK59 w miejscowości Wejdyki - (zgodnie z Zał Plan sytuacyjny_4)

Wymieniony powyżej zakres robót stanowi uzupełnienie aktualnie prowadzonych prac projektowych w ramach budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej. Kategorie projektowanych w ramach niniejszego zamówienia odcinków MPR, zapewniających zamknięcie pętli rowerowej, powinny być zgodne z aktualnie projektowanymi lub już zaprojektowanymi odcinkami.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie oraz uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne, pozwalające na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

- Szczegółowy zakres i sposób opracowania dokumentacji został określony w SIWZ oraz opracowaniu pn. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Umowa niniejsza obejmuje obok wykonania projektów budowlanych i wykonawczych, o których mowa w ust. 1, przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

- Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pytaniami

i odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1-3 zgodnie z:

1) umową,

2) powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

3) wiedzą techniczną,

4) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych Wykonawcom w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2013 poz. 1129 . z późn. zm.).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

- podwykonawców osoby wykonującej przez cały okres realizacji zamówienia czynności w przedmiocie projektowania w specjalności drogowej (projektant branży drogowej)  z zastrzeżeniem, iż całość wynagrodzenia za wykonywanie tych czynności musi być wypłacana na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadającej doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia co najmniej takie, jak osoba poprzednio zatrudniona pod warunkiem, że spełnione zostaną opisane w ust. 8 wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia i wynagradzania przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy lub zatrudnienia osoby w oparciu o umowę pracę, co do której Zamawiający postawił wymóg takiego zatrudnienia zgodnie z ustępami poprzedzającymi, przedłoży Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie, zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganej osoby z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji, która będzie wykonywała w trakcie realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia.

- W razie zmiany umowy o pracę, zawartej w osobą, o której mowa w ust. 7 i 8, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca w terminie do 7 dni od wejścia w życie tej zmiany, przedkłada Zamawiającemu oświadczenie, opisujące dokonaną zmianę umowy.

- Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości lub aktualności przedłożonych dokumentów, o których mowa wyżej, Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji niniejszej umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć żądane dokumenty w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.

- Zmiana osób spośród Personelu Wykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 2

Terminy realizacji umowy

- Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku  o pozwolenie na budowę lub/i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub/i zgłoszenia robót. – 30 od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i  rękojmi na wykonane prace na czas do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy, jednakże nie później niż 7 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości …...................................... złotych netto (słownie: …..................),

- Do wyżej wymienionej kwoty zostanie doliczony należny łączny podatek VAT w wysokości ….............. %

- Łączna kwota brutto, z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi ........................... zł (słownie: ….................................................).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach:

- 85 % po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub/i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub/i zgłoszenia robót

- 15% po uzyskaniu przez Zamawiającego, dotyczącej całego przedmiotu niniejszej umowy ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ewentualnie niezgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu, dotyczącego całego przedmiotu niniejszej umowy (w przypadku dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych) – w zależności od tego, jaki rodzaj procedury administracyjnej będzie niezbędny do należytego wykonania zamówienia.

- Faktury będą wystawione na podmiot wymieniony w załączniku Nr 1a do oferty, na kwoty wskazane w treści tego załącznika.

- Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym: warunków technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- W ramach należnego wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w § 8.

- Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, tj. jej wydłużenie lub skrócenie na warunkach wskazanych w dalszych paragrafach, przy czym skrócenie terminu realizacji umowy lub terminu płatności jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany powodujące zwiększenie płatności możliwe będą pod warunkiem posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

§4.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany w szczególności do:

- realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane,

- współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy,

- realizacji objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej umowy,

- skierowania do wykonania przedmiotu umowy doświadczonych i wykwalifikowanych osób, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie zgodnym z wykonywanymi zadaniami, zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. projektant zieleni, architekt krajobrazu, uprawniony geodeta, geolog, hydrogeolog, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ilości określonej w § 3 ust. 9,

- opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów dotyczących przedmiotu umowy.

- udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty wezwania,

- uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni licząc od dnia, w którym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia,

- uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań zamiennych,

- doradzania przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy,

- przygotowywania, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listem, pocztą elektroniczną lub faxem) przekazania pytań przez Zamawiającego, wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót,

- przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z pytań i udzielanych odpowiedzi, o których mowa w pkt 11), w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego - Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia pisemnego (listem, pocztą elektroniczną lub faxem) przekazania przez Zamawiającego,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w tym do opisania przedmiotu umowy za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych, używając w tym celu wyłącznie parametrów technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (na sprawowanie nadzoru autorskiego zostaną zawarte oddzielne umowy),

- uczestnictwa w dwóch spotkaniach z mieszkańcami (w terminie i lokalizacji określonej przez Zamawiającego) w celu prezentacji projektu i udzielania odpowiedzi na pytania zainteresowanych,

- przygotowywania projektów odpowiedzi na wnioski i pytania (w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej) zawarte w pismach mieszkańców skierowanych do Zamawiającego,

- uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego dotyczącej całego przedmiotu niniejszej umowy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ewentualnie niezgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu (w przypadku dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych) – w zależności od tego, jaki rodzaj procedury administracyjnej będzie niezbędny do należytego wykonania zamówienia,

- Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego odnośnie wszelkich propozycji rozwiązań technicznych i materiałowych, odbiegających od standardów i wpływających na podniesienie kosztów realizacji inwestycji.

- Wykonawca zastosuje w dokumentacji, o której mowa w §1, materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z późn. zm.),

- Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię robót, materiały i urządzenia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót według przedmiotowej dokumentacji (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwych: przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

- Wykonawca, w ciągu 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego uprawnione osoby, które będą wykonywały przedmiot umowy. Obowiązek ten nie dotyczy osoby projektanta branży drogowej, wskazanego w treści oferty Wykonawcy.

- W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób wskazanych do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku, gdy uprawnienia wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od uprawnień personelu zaakceptowanego przez Zamawiającego lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany którejkolwiek z zaakceptowanych osób.

§5.

Autorskie prawa majątkowe

- Z dniem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań zamiennych lub uzupełniających wytworzonych przez Wykonawcę, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań, na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów opisanych w ust. 1 i 2, na Zamawiającego przechodzi również własność nośników, na których utwory te utrwalono.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 i 2 obejmuje również zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, o których mowa w ust. 1 i 2.

- Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji utworów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz wykorzystywania opracowań tych utworów nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego utworom przez Wykonawcę.

- Prawa do utworów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, mogą być przenoszone przez Zamawiającego na osoby trzecie, a z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przez niego niniejszej umowy zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz z tytułu przeniesienia własności nośników, na których utwory te zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że utwory, o których mowa w ust. 1 i 2, nie będą naruszały praw, w tym praw autorskich, osób trzecich.

§6.

Zmiany umowy

- Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

- skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 7.

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane w formie aneksu

do umowy, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§7.

Zmiany terminu umowy

- Strony przewidują możliwość zmiany terminów umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ

na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

- gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z winy Wykonawcy – o czas przekroczenia tych terminów,

- opóźnień w uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dotyczących przedmiotu umowy i nie wynikających z winy Wykonawcy – o czas tych opóźnień,

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikających z winy Wykonawcy – o czas tych przekroczeń,

- zmiany w przepisach prawa, mające wpływ na prace czy decyzje administracyjne, będące przedmiotem umowy,

- wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia,

- wcześniejszego uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub wcześniejszego upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ (w przypadku dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych) – w zależności od tego, jaki rodzaj procedury administracyjnej będzie niezbędny do należytego wykonania zamówienia,

- powstania nowych obszarów chronionych lub innych form przewidzianych w ustawie ochronie przyrody, zmiany ich granic lub przedmiotu ochrony,

- konieczności uwzględnienia w przedmiocie umowy wniesionych skarg i wniosków do przedsięwzięcia, dla którego wykonywane są opracowania,

- opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje itp.)

- odstąpienia Zamawiającego od realizacji zadania wykonywanego na podstawie przedmiotu niniejszej umowy,

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy,

- w przypadku określonym w § 6 ust. 1 pkt. 2),

- odkrycia zabytku archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,

- przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

- konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, właścicielami nieruchomości.

- Do zmiany terminu umowy stosuje się odpowiednio zapisy § 6 ust. 2.

- Poza przypadkami opisanymi w ustępie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w sytuacjach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

§8.

Odbiór

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Wykonawca dostarczy za potwierdzeniem odbioru, do siedziby Zamawiającego min. 7 dni przed upływem terminu realizacji 2 egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z 2 egzemplarzami opracowań projektowych (w wersji papierowej i elektronicznej) z oświadczeniem, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, celem ich weryfikacji i stwierdzenia, że są wykonane zgodnie z umową.

- Zamawiający dokona niezwłocznie (najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy) oceny poprawności i zgodności z umową opracowań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Pozostałe egzemplarze opracowań projektowych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie (maksymalnie w terminie 3 dni) po uzyskaniu protokołu weryfikacyjnego bez zastrzeżeń do opracowań projektowych.

§9.

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całości kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % kwoty całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,7 % wynagrodzenia brutto należnego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- opóźnienia w usunięciu wad w dokumentacji w wysokości 1 % całości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienia w wykonaniu zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 pkt. 7), 8), 11) oraz 12), w wysokości 0,05 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,

- opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 0,05 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,

- za naruszenie obowiązków Wykonawcy w zakresie obowiązku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę, w szczególności za nie złożenie w terminie lub złożenie niezgodnego ze stanem rzeczywistym oświadczenia z takim personelem lub zmiany tej umowy, jak również za nie złożenie w terminie lub złożenie niezgodnych ze stanem rzeczywistym innych dokumentów żądanych przez Zamawiającego w ramach kontroli zatrudniania na umowę o pracę  – 5.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia w tym zakresie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Każde z zobowiązań określonych w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 umowy.

§10.

Ubezpieczenie OC Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania prac, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto określona w § 3 ust. 4.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania umowy.

§11.

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 20 dni od daty jej zawarcia,

- Wykonawca dwukrotnie nienależycie usunie wady dotyczące tego samego opracowania projektowego wykonanego w ramach umowy,

- Wykonawca trzykrotnie nie zapłaci wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,

- nastąpi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości umowy,  zgodnie z postanowieniami art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie postanowień umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy ustali w oparciu o wycenę zawartą w ofercie należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje,

- w przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 5 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

§12.

Osoby do kontaktu

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego:

a) …....................................................................................................,

b) …....................................................................................................,

- ze strony Wykonawcy:

a)….......................................,

b) …........................................

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.

§13.*

Podwykonawcy

- Jeżeli przedmiot umowy Wykonawca będzie wykonywał przy udziale podwykonawców, wówczas Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca każdorazowo ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekty jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty zawarcia lub zmiany tej umowy.

- W terminie 7 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany lub złożyć sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności należnego mu wynagrodzenia, przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawców oraz oświadczenia wszystkich podwykonawców o otrzymaniu należności.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

    - złożyć do depozytu kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy lub jego część przy udziale Podwykonawcy/ów

§14.**

Solidarna odpowiedzialność

- Wykonawcy realizujący wspólnie niniejszą umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za jej wykonanie.

- W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie niniejszą umowę, załącznik do niniejszej umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną (dalej zwani Konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna  zawierać:

- określenie członków Konsorcjum,

- wskazanie celu ustanowienia Konsorcjum,

- wskazanie zakresu współdziałania poszczególnych Wykonawców,

- szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

- określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,

- postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy Konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

- W przypadku Wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów trzecich, które zobowiązały się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, realizujących wspólnie z Wykonawcą umowę, podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

** dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie umowę

§15.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy, chyba że umowa przewiduje inaczej.

- O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, osób do kontaktu wymienionych w §12, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy.

- Wszelkie sporne sprawy wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych polubownie, sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

- dla Zamawiającego: …................., tel.kont.: …..........., fax: .................., e-mail: ….........,

- dla Wykonawcy: …....................., tel.kont.: …..............., fax: …..............., e-mail: …..........

- Strony zobowiązują się do powiadomienia drugiej strony o każdej zmianie adres do doręczeń. W przypadku niewykonania tego obowiązku, korespondencja przesłana na ostatni adres wskazany przez stronę uznana zostanie za doręczoną.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami

udzielonymi w trakcie postępowania,

2) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

................................................ 					.....................................